Commvault邮件归档历史数据迁移服务采购需求

- 采购内容

为满足我公司Commvault邮件归档系统历史数据迁移需求，计划开展Commvault邮件归档历史数据迁移服务采购项目。

- 采购服务内容

| 序号 | 服务名称 | 服务概述 | 服务支持周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commvault邮件归档历史数据迁移服务 | Commvault邮件归档系统保留了公司用户历史邮件数据，由于该系统计划下线，拟将该系统中邮件历史数据导出.eml格式，并导入到新归档系统中。 | 项目启动至Commvault邮件全部成功导出完成后一个月 |

- 技术服务要求

- 我公司Commvault邮件归档系统情况说明

我公司前期使用微软Exchange邮箱，由Commvault邮件归档系统进行归档管理，2023年10月后，邮件系统进行了迁移，Commvault邮件归档系统继续保留历史邮件数据，目前历史归档用户约2500个，归档数据量约25TB。由于该系统计划下线，拟将该系统中邮件历史数据全部导出.eml格式邮件，并导入到新邮件归档系统中长期保存。

- 项目实施目标

1）提供专用工具将我公司Commvault邮件归档中所有的邮件导出为.eml格式保存。

2）自动将所有用户的所有邮件数据导出。每个用户一个文件夹，每个文件夹内的用户邮件保存为.eml格式。如果有标题重名的，可在标题后增加数字编号区分。

3）需要有校验机制验证所有用户邮件均被正常导出，并确保导出的.eml格式邮件均可以正常打开。

- 项目实施服务要求

1）软件产品要求

- 供应商应能保证为此项目提供的软件产品（包括但不限于邮件导出工具软件）可以长期不限时间使用；

- 供应商应保证为此项目提供的软件产品为合法正版软件产品，如软件产品因等第三方授权等问题提起诉讼，均由供应商承担经济损失和法律责任。

- 如在服务期限内，需要替换或升级本项目软件产品的，供应商应在不增加费用的情况下，提供升级服务，且由此增加的所有费用和所有风险由供应商承担。

2）供应商负责根据我方实际情况给出设计方案，制定邮件导出方案，负责工具软件的部署实施，包括但不限于软件安装、调试、测试、上线、实施等，完成工具软件部署上线后，配合开展项目验收等工作，并在维保期内负责协调本项目有关的技术支持工作。

3）供应商负责本项目的工具软件的实施工作，如需要，应提交《安装部署实施手册》、《配置管理文档》、《日常运维手册》、《常见故障排查手册》等；

4）供应商须服从我方的协调、安排，应在我方指定地点开展项目实施工作，按时开展项目软件部署、调试、测试、上线实施等工作。工具软件部署完成，并能正常导出邮件后，后续邮件导出操作由我方人员实施。

5）供应商承诺为本项目实施成立专门、稳定的技术队伍，其中技术人员须具有本项目相关产品技术服务经验，接受过产品正规认证培训。

6）供应商应提供在邮件导出期间Commvault邮件归档系统的免费维保服务，便于在Commvault出现故障时，能够及时处理。

7）供应商应配合我方完成项目的验收工作，编写验收方案及项目总结报告；

8）项目实施过程中，以及后续维保服务期内，如出现技术障碍、运行故障等问题，供应商有义务和责任组织、协调相关各方对问题进行快速解决；

9）供应商承诺在项目实施过程中，对我方的各种技术方案、标准规范等内部文档保守秘密，不泄露给第三方和内部无关的人员。

- 安全要求

供应商必须保证所提供的技术人员能够严格遵守各项规章制度，主要包括但不限于以下内容：

1） 法律合规方面，应有效规避实施过程中给中国中信金融资产管理股份有限公司带来的法律风险，如因为服务人员参加项目，有可能带来IT系统提供商之间的知识产权等方面纠纷。

2） 在信息保密方面，公司应有效规避因技术实施人员导致的信息泄漏风险。

3） 在生产安全方面，供应商应严格规避因技术实施人员操作不当，导致出现安全性和稳定性风险事件。

- 项目时间要求

工具软件部署、测试验证等实施时间原则上不应超过一个月。

- 验收

供应商应负责软件的安装、部署、测试、上线、实施，实施完成后由我方履行验收流程，并在验收通过后签署《验收报告》。

- 实施人员要求

供应商（如）为集成商的，如需协调原厂商提供项目的辅助支持服务，不应再额外增加项目费用。

项目经理不少于1名：负责服务期间集成商方面的资源协调、调用以及和客户、厂商等方面的沟通，项目经理需要有较强的相关专业知识和丰富工作经验（在项目管理领域五年（含）以上）的专家担任。

- 售后服务要求

1）自招标人签署《验收报告》并签收相关项目交付件后，后续应继续提供邮件迁移期间Commvault邮件归档系统，以及工具软件的免费维护服务。附带软件升级要求：投标人有责任及时向我方通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。

2）免费维护期内主要维护要求

- 如发现软件存在问题，供应商应根据我方要求提出解决方案，并协助我方直至问题解决。

- 我方如果认为供应商不能按要求提供服务，经双方协商一致，我方可另请其他方提供服务，所发生费用由供应商承担。

- 远程技术支持：供应商作为技术第一线，需通过电话、传真、电子邮件方式接受、回答、解决甲方技术问题；并协助我方跟踪、督促问题解决的进度。

- 现场技术支持服务内容包括：根据我方要求，在项目工程实施、系统投产（包括新应用系统投产及应用系统版本升级等）、系统升级、系统优化、系统变更、系统故障应急及后续分析时，提供现场技术支持服务；

- 升级服务：如我方需要升级，供应商应协助我方进行升级工作,并解决升级过程中出现的问题。

- 培训要求

供应商应为我方的相关技术人员提供技术培训，确保其能够熟练使用本项目所需的软件产品。供应商应提供详细培训计划建议，内容应当包括理论和实践两方面的培训。

- 潜在供应商资质要求

1.供应商须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于投标资格被取消、财产被冻结、破产的状态，且在近三年里没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，没有骗取中标或重大的质量问题。

2.供应商应为有资格和能力提供本项目需货物或服务的原厂商或代理商。本项目需要commvault公司在中国的金牌代理资质，提供代理资质证书。。

3.供应商与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.供应商须保证招标人在其本国使用其提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

5.不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。

6.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单未被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列为失信被执行人。

7.本项目不接受联合体。